| 生产建设项目水土保持设施自主验收报备表 填报日期：2018年10月16日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 四川青龙国际物流中心散货交易仓库建设项目 | 建设单位（盖章） | 四川青龙工业经济开发有限公司 |
| 建设地点 | 四川彭山经济开发区 | 占地面积（含临时占地） | 8543m2 |
| 法人代表 | 王康明 | 联系电话 | 028-37676699 |
| 联系人 | 张成芳 | 联系电话 | 13990358214 |
| 项目投资（万元） | 3100 | 水土保持投资（万元） | 10.12 |
| 开、完工日期 | 2015年10月-2016年1月 | 已缴纳水土保持补偿费金额（万元） | 1.71 |
| 水土保持方案批复文号/日期 | 眉彭水函/[2015]172号 | 水土保持方案编制单位 | 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 |
| 项目性质 | √ 新建 改建 扩建 地点变动 |  |  |
| 自验情况及验收结论 | 本项目建设内容主要为新建1座物流中心散货交易仓库及其他配套设施，本项目占地8543m2，开工时间为2015年10月，竣工时间为2016年1月，本项目开挖土石方量为1940.00m3（其中剥离表土150.30m3），回填土石方量2010m3（其中绿化利用表土150.30m3），需外购土石方量70m3（在岷江河购买砂夹石70.00m3）。 项目总投资3100万元，其中土建投资2325万元，经过本公司水土保持设施自验，本工程水土保持方案实施情况如下： 本项目实际防治责任范围为8543m2，因本项目施工工艺较简单，土方量挖运调配较少，不设置渣场。 工程措施完成情况：φ300mm钢筋砼排水沟380m，沉砂函4个 剥离表土132m3 植物措施完成情况：景观绿化480m2 临时措施完成情况：编织袋袋土挡墙38.20m、彩条布覆盖130m2 至水土保持设施验收时，本项目水土流失防治目标为 扰动土地整治率为98%，水土流失治理度为97%，土壤流失控制比为1.0，拦渣率为95%，植被恢复系数达到99%，林草植被覆盖率6%。因本项目为物流项目，因行业的特殊性，对项目区内厂内面积要求较高，没有太多空闲地布置水土保持措施。 本项目实际水土保持总投资8.43万元，其中主体投资4.14万元 工程完工两年以来，四川青龙工业经济开发有限公司按照运行管理规定，加强对防治责任范围内的各项水土保持设施的管理维护，设置专人负责对绿化植株进行洒水、施肥、除草等管护，不定期检查清理排水沟道内淤泥的泥沙，各项水土保持设施正常运行，发挥了较好的水土保持功能。 综上，本项目依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的水土流失防治任务；已实施的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好的控制和减少了工程建设中的水土流失，运行期间管理维护责任落实，符合水土保持设施竣工验收条件。 |  |  |
| 建设单位承诺 | 本项目水土保持设施自主验收表所填写各项内容真实、有效、完整、准确，如存在弄虚作假。隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由四川青龙工业经济开发有限公司（建设单位或个人姓名）承担全部责任。 四川青龙工业经济开发有限公司法人（签字）： 四川青龙工业经济开发有限公司单位（盖章）： 2018年10月8日 |  |  |
| 报备编号： |  |  |  |
| 水行政主管部门意见 | 经办人（签字）： 复核人（签字）： 批准人（签字）： |  |  |

注：1、本表一式二份（报备机关、建设单位各一份）；2、此表仅供编制水土保持方案报告表的生产建设项目。