眉山市彭山区水务局

眉山市彭山区环境保护局

文件

眉山市彭山区经济和信息化局

眉山市彭山区农业和畜牧局

眉山市彭山区住房和城乡规划局

眉彭水发〔2017〕12号

关于印发《眉山市彭山区入河排污口

整改提升工作方案》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，园区管委会、相关部门：

为全面贯彻落实党的十九大精神，坚持生态优先，绿色发展，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，加强水资源保护和水污染防治，按照《四川省入河排污口整改提升工作方案》和《眉山市入河排污口整改提升工作方案》的要求和区政府领导批示，区水务局、区环境保护局、区经济和信息化局、区农业和畜牧局、区住房和城乡规划建设局研究并结合部门工作实际，联合形成了《眉山市彭山区入河排污口整改提升工作方案》，现将方案印发你们，请遵照执行。

附件：《眉山市彭山区入河排污口整改提升工作方案》

眉山市彭山区水务局         眉山市彭山区环境保护局

眉山市彭山区经济和信息化局   眉山市彭山区农业和畜牧局

眉山市彭山区住房和城乡规划建设局

2018年3月5日

附件:

眉山市彭山区入河排污口整改提升工作方案

为扎实推进入河排污口整改提升工作，加强水资源保护和水污染防治，依据《长江经济带发展规划纲要》《关于发展长江入河排污口专项检查的通知》等文件规定，按照眉山市水务局、市环保局、市经信局、市住建局、市畜牧局联合下发的《眉山市入河排污口整改提升工作方案》（眉水函〔2018〕35号）文件要求，结合我区入河排污口监管现状和存在的问题，特制定本工作方案。

一、工作目标

（一）总体目标

在摸清我区境内入河排污口现状的基础上，分类施策，专项整治，推进建立健全权责明确、制度健全、布局合理、监控到位的入河排污口监管长效机制，切实改善江河湖库水质，树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，加强水资源保护和水污染防治，确保我区经济健康、稳定、持续发展。

（二）具体目标

2018年6月底前，完成对饮用水水源保护区和法律、法规禁止区域内入河排污口清理，有效保障饮用水水源安全。

2018年年底前，完成不符合设置要求的入河排污口的整改及其所属污染源的综合治理，建立健全入河排污口设置、监管的联动与信息共享机制，不断优化入河排污口设置布局。

2020年前，完成入河排污口规范化建设，建立健全入河排污口监管的长效机制，境内主要流域水质显著改善，满足水功能区限制纳污红线目标要求。

二、整改范围

全区已设立的所有入河排污口，整改重点是规模以上（每日排放废污水300吨以上或年排放量10万吨以上）入河排污口。规模以下入河排污口参照执行。

三、整改内容

（一）全面清理各类保护区内入河排污口。2018年6月底前，拆除纳入整改清单的饮用水水源一级、二级保护区内的入河（库）排污口；迁建、拆除、关闭或强化整治位于自然保护区核心区、缓冲区内的入河排污口，2018年年底前，拆除县级饮用水水源一级、二级保护区内的入河（库）排污口。

（二）集中整改违规设置入河排污口。按以下要求，完成未办理设置同意、登记或环境影响评价的规模以上入河排污口的整改。

1.2018年2月底前，对2002年10月1日前已建成的入河排污口进行登记。

2.2018年6月底前，对2002年10月1日后建成的，未经主管部门的设置同意，但其建设项目环评已经主管部门审批的入河排污口，综合考虑环评审批结论等进行评估，对符合要求的，按权限补办手续，纳入日常监管。对不符合要求的，提出整改措施，结合水污染防治行动计划、黑臭水体治理、河道治理等工作进行整治和规范（城镇生活污水处理厂入河排污口可适当简化程序）。

3.2018年6月底前，对2002年10月1日后建成的，已办理入河排污口登记或经主管部门的设置同意，但其建设项目环评未经主管部门审批的，按照环评管理的有关要求执行。

4.2018年年底前，对2002年10月1日以后建成的，未经水行政主管部门的设置同意、其建设项目环评也未经主管部门审批的工业企业入河排污口，责令拆除或限时整改，并同步对所属污染源实施综合治理。

（三）优化入河排污口设置布局

城镇污水处理入河排污口应在水资源调查评价的基础上，结合地方经济、产业布局及城镇规划，确定入河排污口禁止区、限制区的位置与范围，通常按水功能区为单元划定。

以下区域按照国家和省的有关规定禁止设置入河排污口：饮用水源地保护区；跨流域调水水源地及其输水通道；区域供水水源地及其输水通道；具有重要生态功能的水域；其他禁止设置入河排污口的水域。严格限制设置入河排污口水域和一般限制设置入河排污口水域。在现状污染物入河量未消减到水域纳污能力范围之前，限制区内原则上不新建、扩建入河排污口。

1.进一步落实《长江经济带沿江取水口、排污口和应急水源布局规划四川省实施方案》。依据禁止和严格限制设置入河排污口区域，对不符合国家相关规划、区划和产业政策要求的，限期进行治理；对基本符合要求的，要严格监管，不断规范提升。

2.加快城镇污水处理设施和配套管网建设，对通过涵闸、泵站等方式排放废污水的，要尽快实现雨污分流，综合整治污染源。关闭在城镇污水处理设施管网覆盖范围内的其他入河排污口，原则上只能通过污水处理设施的入河排污口排放废污水。

3.严格化工企业布局管控，要求新建化工企业在岷江干流和重要支流岸线1公里范围以外或者合规园区内选址，在现有化工企业与岷江干流及其重要支流岸线之间科学设置生态隔离带；对1公里范围以外，符合相关规划要求，安全和环境风险较低、经评估通过改造能达到安全和环保要求的，要继续加大监管力度；对不符合相关规划要求，或者安全和环境风险突出、经评估通过就地改造仍不能达到安全、环保要求的，要搬迁改造进入合规园区或者依法关闭退出。原则上一个园区只允许设立一个符合要求的污水总排口。

4.加快钢铁、造纸、化工、冶炼等高耗水行业企业落后产能淘汰工作，减少生产废水入河排放。

5.加强畜禽养殖场污染防治。督促现有规模化养殖场配套建设粪便贮存、处理、利用设施，推进粪便废水无害化还田等综合利用，关闭或整治散排散放入河排污口。新改扩建规模化畜禽养殖场应实施雨污分流、规范设置入河排污口。

（四）推进入河排污口规范化建设。依据《入河排污口管理技术导则》，对存量入河排污口开展规范化建设，确保每个有编号。入河排污口设置单位应在厂区外、入河湖前按要求设置明渠段或取样井，设立明显标志牌，并根据实际管理情况及现场条件安装在线计量和监控设施，确保入河排污“看得见、可测量、有监控、便于检测”。

（五）强化入河排污口监督管理

1.严格按照《四川省水利厅关于印发<进一步加强入河排污口监督管理工作方案>的通知》(川水函〔2017〕1095号)有关要求，根据监督管理权限，制定年度监测工作方案，进一步加强入河排污口日常检查和监督性监测，发现超标排放或超总量排放等情况的，及时通报所在地人民政府和相关部门进行整改。入河排污口设置单位要主动接受县级以上地方人民政府水行政主管部门或流域管理机构的监管，涉及入河排污的监测等信息应同时报送县级以上地方人民政府环境保护、水行政主管部门。

2.2018年年底前，建立起入河排污口监管与环境影响评价、排污许可管理的联动与信息共享机制；按照相关技术规范要求，实现规模以上入河排污口监督性监测全覆盖；健全辖区入河排污口动态台账，将入河排污口信息录入国家水资源信息管理系统。

3.结合河长制工作，各乡镇人民政府、街道办事处，园区管委会及相关部门要把布局不合理、设置不合法、管理主体不明确、手续不齐全等问题的入河排污口，形成问题整改清单，以问题为导向，纳入河长制一河一策的编制和实施，限期整改完成，并将入河排污口监督检查工作列为基层河段长“四项行动”的任务之一。

（六）开展水功能区达标建设。对水质未达标的保护区、保留区、缓冲区等重要水功能区内的入河排污口，依据水体纳污能力，制定水功能区达标整治方案，纳入地方水污染防治行动计划，大幅削减污染物排放量，确保实现水功能区限制纳污红线考核目标要求。具备条件的入河排污口，要采取中水回用或生态减污等措施，减少废污水直接入河。

四、保障措施

（一）落实整改责任。各乡镇人民政府、街道办事处、园区管委会是入河排污口整改的责任主体，要切实履行责任，逐项细化落实，确保各项问题按期、保质整改到位，建立健全规范入河排污口监管的长效机制。要妥善处理入河排污口及其设置单位在拆除、关闭、迁建和整治过程中存在的困难和问题，加大政策支持力度，鼓励排污企业转型升级，保持经济社会稳定。要把入河排污口的监督管理作为当前各地实施“河长制”的重要任务，明确各级河长、段长在入河排污口管理制度建设、设置审批、监测监控、监督检查、规范整治等工作中的责任，把入河排污口的规范管理作为考核河长的重要内容，强化激励和问责。

（二）深化整治方案。各乡镇人民政府、街道办事处、园区管委会及相关部门要按照四川省水利厅、四川省环境保护厅、四川省住房和城乡建设厅、四川省经济和信息化委员会《关于印发长江流域入河排污口专项检查行动工作方案的通知》（川水函〔2017〕650号）和本方案要求，进一步梳理排查本辖区入河排污口监管方面的薄弱环节和突出问题，分析产生问题的原因，要针对重点复查后入河排污口的整改清单，逐项梳理研究，制定整改方案，明确整改工作的路线图和时间表，并大力推进整改工作。

（三）加强督导检查。区水务局、环境保护局、经济和信息化局、农业和畜牧局、住房和城乡规划建设局等部门应加强对各地入河排污口整改的检查和指导，适时开展联合督导检查，确保整改工作取得实效。

（四）强化责任问责处理。整改工作中，对不认真负责，避重就轻，甚至敷衍了事的，一经发现，要严肃问责追责。加强重点整改问题的督察督办，对未完成整改任务的责任部门、责任领导、责任人依法实施问责。积极发挥舆论监督作用，加大对违法违规排污行为的曝光力度，营造全社会共同关注、支持和参与整改工作的良好氛围。

眉山市彭山区水务局办公室                 2018年3月5日印